« 28 »   сентября    2021 г.  №  110 ОЗП-ПГЭС

# Извещение

Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений (далее – запрос предложений) – ЗАО «Пензенская горэлектросеть»  почтовый адрес: 440069, г. Пенза, ул. Московская, 82В. Ответственное лицо – Чагорова Юлия Александровна - 8 (8412) 55-04-13 , chagorova@pges.su, с публикацией Извещения о проведении открытого запроса предложений (далее – запроса предложений) в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и публикацией уведомления на официальном сайте ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (www.pges.su), пригласило юридических лиц и физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей) далее – участников закупки к участию в процедуре запроса предложений на право заключения Договора на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ:

ЛОТ №1 - «Переустройство электрических сетей для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей по ул. Авиационной, ул. Пензенской, г. Пенза (ВЛ-0,4 кВ ТП-169).

ЛОТ №2 – «Переустройство электрических сетей для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей по ул. Короленко, ул. Жуковского, г. Пенза, (ВЛ-0,4 кВ ТП-316)».

ЛОТ №3 – «Переустройство электрических сетей для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей по ул. Д. Бедного, ул. Планетной, ул. Станюковича, проездам Д. Бедного, г. Пенза (ВЛ-0,4 кВ ТП-332)».

ЛОТ №4 – «Строительство электрических сетей 2 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Южная» - РУ-6 кВ РП-11».

ЛОТ №5 – «Переустройство электрических сетей для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей по ул. Чапаева, г. Пенза (ВЛ-0,4 кВ ТП-630)».

ЛОТ №6 – «Реконструкция КТП-521 по ул. Ульяновская, 3».

    - Условия оплаты:

- платёж по 1 этапу (разработка проектной документации) выплачивается в течение  15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания акта приёма и передачи оказанных (выполненных работ) по 1 этапу и выставления счёта-фактуры.

- платёж по 2 этапу (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня подписания  актов сдачи-приёмки работ, оформляются  по  актам о выполненных работах по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

    - Срок выполнения работ:

1 этап – разработка проектной документации

Срок начала работ – не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания договора.

Срок окончания работ  - не позднее 45 (Срока пяти) календарных дней с момента начала работ.

2 этап –строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Срок начала работ – не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента завершения 1 этапа.

Срок окончания работ  - 01.09.2022г.

- Подробное описание выполнения работ, технического задания (Приложение №2 к документации) и условий Договора, а также процедур запроса предложений содержится в документации, которая будет размещена на официальном сайте ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (www.pges.su).

- Требования к организации:

a) участник должен иметь собственные или арендованные материально-технические ресурсы (машины и механизмы, специальные приспособления и инструменты и т.д.), необходимые для выполнения работ предусмотренных техническим заданием;

b) участник открытого запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

c) участник открытого запроса предложений не должен являться неплатежеспособным или банкротом,  находится в процессе ликвидации, на имущество Участника запроса предложений в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника  не должна быть приостановлена;

d) участник открытого запроса предложений не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

e) у участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензионных писем о нарушении условий исполнения договорных обязательств, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ЗАО «Пензенская горэлектросеть»).

f) участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период.

Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в документации.

- Начальная (максимальная) цена Договора  –

ЛОТ №1 – 4 512 230,00 руб. с учётом НДС/3 760 191,67 руб. без учёта НДС, с учётом всех обязательных платежей и транспортных расходов.

ЛОТ №2 – 4 480 340,00 руб. с учётом НДС/3 733 616, 67 руб. без учёта НДС, с учётом всех обязательных платежей и транспортных расходов.

ЛОТ №3 – 5 316 140,00 руб. с учётом НДС/4 430 116,67 руб. без учёта НДС, с учётом всех обязательных платежей и транспортных расходов.

ЛОТ №4 – 36 001 660,00 руб. с учётом НДС/30 001 383,33 руб. без учёта НДС, с учётом всех обязательных платежей и транспортных расходов.

ЛОТ №5 – 2 037 260,00 руб. с учётом НДС/1 697 716,67 руб. без учёта НДС, с учётом всех обязательных платежей и транспортных расходов.

ЛОТ №6 – 1 183 450,00 руб. с учётом НДС/986 208,33 руб. без учёта НДС, с учётом всех обязательных платежей и транспортных расходов.

В случае если в предложении участника указана стоимость работ без НДС, то Комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены заявки без учета НДС.

- Заявка должна быть подана в срок до 16-00 (московского времени) 06.10.2021 г. на бумажном носителе, в запечатанном конверте, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в настоящей Документации.

Срок начала приема Заявок – дата публикации закупки на официальном сайте. Срок окончания подачи Заявок – 16-00 (московского времени) 07.10.2021 года.

- Договор между Заказчиком и Участником, чья Заявка признана лучшей, подписывается не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола заседания Комиссии по оценке предложений и выбору победителя.  После получения уведомления о результатах переговоров, Победитель в течение 10 дней должен предоставить в адрес ЗАО «Пензенская горэлектросеть» заполненный и подписанный проект договора со всеми приложениями. Проект договора заполняется в строгом соответствии с приложением №1 к настоящей документации. В случае непредставления в течение 10 дней заполненного проекта договора участник переговоров утрачивает статус Победителя и его действия (бездействия) означают отказ от заключения договора.

- Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению. Документацию можно получить по средствам официального сайта ЗАО «Пензенская горэлектросеть»  (www.pges.su).

Генеральный директор

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»                                                                          Рябинин В.В.

# Text boxes

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕНЗЕНСКАЯ  ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

440629 г. Пенза, ул. Московская, 82В

тел: (8412) 23-15-11   тел/факс: (8412) 55-04-13

р/с 40702810748000016558

к/с 30101810000000000635

Пензенское отделение №8624

ПАО Сбербанк г. Пенза

БИК 045655635

ОКПО 03294953

ИНН 5836601606/КПП 583601001