Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.2017г. | с 9 до 13ч. | Для заводки вновь проложенного СИПа | КТП-3710 | Магазин ул.Новоселов 48а; ОАО «Ростелеком» ул.Малоэтажная; ООО ПКП «Грань» 2-й Малоэтажный пр-д Население: 1-й, 2-й, 3-й Магистральный пр-д; 1-й, 2-й Малоэтажный пр-д; 1-й, 2-й пр-д Новоселов; ул.Магистральная; 1-я, 2-я Магистральная ул.; ул.Малоэтажная; ул.Новосёлов; |
| 12.01.2017 | с 9 до 14ч. | Для заводки вновь проложенного СИПа | КТП-3709 | Население: 1-й, 2-й Газовый пр-д; ул.Газовая; 2-я, 3-я Магистральная ул.; ул.Малоэтажная; ул.Новоселов; ул.Районная; ул. Районная /Новоселов |
| 11.01.2017г. , 12.01.2017 | с 9 до 16ч. ежедневно | Перетяжка провода | ВЛ-0,4 кВ ТП-294 | СКЗ ОАО Метан ул.Крымская 13 Население:1-й пр-д Достоевского; 2-й Крымский пр-д; ул.Баженова; ул.Д.Бедного; ул.Достоевского ; ул.Крымская; ул.Вересаева5 |
| 11.01.2017г. , 12.01.2017 | с 9 до 16ч. ежедневно | Монтаж провода | ВЛ-0,4 кВ КТП-317 | Офис ул. Дзержинского38; Центр детского творчества ул.Герцена 37; киоск ул.Дзержинского 31; Население: ул. Герцена 44а,б; ул.Дзержинского 38,42 |
| 12.01.2017г. , 13.01.2017 | с 9 до 16ч. ежедневно | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ТП-674 | Торговый павильон ул.Красноярская 46 Население: пр-д Уфимский; ул.Донецкая; ул.Красноярская; ул.Новый Порядок; ул.Романовка;ул.Уфимская; |
| с 10.01.2017г. по 12.01.2017 | с 9 до 16ч. ежедневно | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ТП-42 | ЗАО «ППД» ул.Баумана; учебный комбинат ул.Отдельная 9; аптека ул.Терновского 21а; Отель «Сура» ул.Баумана 71; бюро бух.услуг ул.Терновского 21а Светофор – ул.Баумана/Отдельная, ул.Баумана/Свердлова; Население: ул.Баумана68,95; ул.Отдельная 3,7; ул.Мебельная; ул.Металлистов12,14,16,18 |
| 11.01.2017г. , 12.01.2017 | с 9 до 16ч. ежедневно | Вырезка сучьев | ВЛ-0,4 кВ ТП-617 | ГСК «Путеец» ул.Коммунистическая 28б; ЦТП-115 ул.Коммунистическая 66в; Пенз.авто школа (РОСТО) ул.Коммунистическая 30; ЗАО «Бизнес-Центр» ул.Коммунистическая 28; Управление фед.налоговой службы по Пенз.обл. ул.Коммунистическая 32 Население: ул.Коммунистическая 38, 38а, |
| 12.01.2017г. , 13.01.2017 | с 9 до 16ч. ежедневно | Вырезка сучьев | ВЛ-0,4 кВ ТП-648 | ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" ул.Тарханова 7; МАГАЗИН ул.Тарханова 5; МАГАЗИН ул.Тарханова 1/7; ОДПУ ул.Фабричная 8 Население: пер.Горбатов, ул.Ново-Приютская; ул.Транспортная; |
| 13.01.2017 | с 9 до 16ч | Перетяжка провода | ВЛ-0,4 кВ ТП-339 | ОАО Метан СКЗ ул.Бекешская 98; мастерская ул.Бекешская 101 Население: пер.Объединенный; 2-й Бекешский пр-д; 2-й, 3-й Объединенный пр-д; 1-й Солдатский пр-д; ул.Бекешская; ул.Зеленый овраг; ул.Угловая; |