Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 14.06.2016г. по 17.06.2016г. | с 9 до 16ч. ежедневно | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ | ТП-1015 | Нежилое здание ул.Горная 3а Население: 1-й Горный пр-д; ул.Горная |
| с 14.06.2016г. по 17.06.2016г. | с 9 до 16ч ежедневно | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ | ТП-1010 | Население: пр-д Р.Люксембург; ул.Р.Люксембург; 2-й Поимский пр-д |
| с 14.06.2016г. по 17.06.2016г. | с 9 до 16ч ежедневно | Вырезка сучьев | ТП-1045 | ООО «Росагро» ул.Чаадаева 135а |
| 14.06.2016г. | с 9 до 12ч | Калибровка ТТ, замена прибора учета | ТП-510 Яч.14 | Светотехника |
|  | с 13-30 до 16ч |  | ТП-510 Яч.6 |  |
| 14.06.2016г. | с 9 до 16ч | Замена оборудования | ТП-679 | Прокуратура ул.Воронежская 2; Санэпидстанция 4-й Терновкий пр-д; Магазин ул.Терновского 179; архив; вневедомственная охрана Воронежский пр-д; Светофор ул.Терновского/Петровская; котельная 4-й пр-д Терновского; Светофор ул.Терновского/маг.Спар; Скважина водоканала; магазин ул.Терновского181; парикмахерская «Каре»; Население: 3-й Воронежский пр-д; ул.Петровская; ул.Новгородская 20-28; ул.Терновского; 4-й Терновский пр-д3-11; ул.Терновского 174,209 |
| 15.06.2016г. | с 9 до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-298 | Поликлиника ул.Гоголя 43; офис ул.Гоголя 41; мастерская ул.Свердлова 19; ЗАО «Печать» ул.Калинина 74; ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» ул.Гоголя 41,43; офис ул.Калинина 19; ЦТП-221 ул.Калинина 74в; ОАО «Метан» СКЗ, киоск, торговый павильон - ул.Калинина 74; ОПС №52 ул.Гоголя 41 |
| 15.06.2016г. | с 9 до 16ч | Монтаж прибора учета на опоре | ТП-11 СТ-1 | Магазин ул.Кулакова 14б; мастерская ул.Суворова 167/1; офисное помещение ул.Суворова 167/6; ЗАО ЭР-Телеком Холдинг ул.Суворова 145/12, 147, ул.Кулакова 14,14а; Аптечный склад ул.Суворова 167/1; магазин ул.Суворова 143а; нежилое помещение ул.Суворова 167/6/ МОУ «ЛСТУ №2» корпус №3, гаражи ул.Шевченко 17/19; ЦТП -137 ул.Суворова 155в; газовый участок №1 и №2 ул.Суворова 167/4; ОАО «Метан» СКЗ ул.Суворова 160,167; ООО «Профаудит-БИК» ул.Суворова 167/1;Светодтодный экран, магазины - ул.Кулакова 14; парикмахерская ул.Кулакова 14а; торгово-офисное помещение ул.Суворова 147; Аптека ул.Суворова 145/12; СМУП «Пензалифт» диспетчерская ул.Суворова 167; павильон ул.Суворова 167; Аптека, ИП ул.Суворова 143а; Население: ул.Суворова143,143а,167 корп, 14, 14а; ул.Бакунина 133,135, 150; ул.Шевченко5,7; ул.Н.Кавказ 8, 17 |
| 16.06.2016г. | с 9 до 16ч | Монтаж прибора учета на опоре | ТП-502 | Конечная станция троллейбуса ул.Осоавиахимовская 10а; торг.павильон ул.Мебельная 57; Светофор ул.Терновского/ ул.Мебельная Население: 3-й, 4-й Мебельный пр-д; ул.Мебельная; ул.Осоавиахимовская; ул.Пограничная ул.Терновского 89б,91; |
| 16.06.2016г. | с 9 до 12ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-248 СТ-2 | Гаражи ул.Стрельбищенская 13; АЗК-27 ул.Стрельбищенская 23; нежилое помещение ул.Измайлова 15а; Котельная ул.Измайлова 41к; Автосервис ул.Измайлова 21а; Светофор ул.Измайлова/ ул.Стрельбищенская Население: ул.Измайлова21,23,25,27,39,41; ул.Стрельбищенская 13 |
|  | с 13-30 до 16ч |  | ТП-248 СТ-1 |  |
| 17.06.2016г. | с 9 до 12ч | Монтаж прибора учета на опоре | ТП-407 | Дет.сад, хоз.корпус - 1-й пр-д Лобачевского 10; муз.школа 2-й пр-д Лобачевского 3; ОАО «Метан» СКЗ ул.Лобачевского 12; киоск, павильон - ул.Лобачевского 7; Кафе ул.Лобачевского 9а; магазин ул.Лобачевского9; «Фарма-люкс», торгово-офисное помещение ул.Лобачевского 8; Население: 1-й, 2-й пр-д Лобачевского; ул.Краснова; ул.Лобачевского |
|  | с 13-30 до 16ч |  | ТП-257 | Офисы, магазины, рекламное агентство, торговая компания - ул.Московская 12; магазин ул. К.Маркса 30; магазины ул.Московская 4; нежилое помещение, магазин - ул. К.Маркса 28; нежилое помещение, магазин, ООО «Охрана труда» - ул.Московская 2; ТОО по пошиву одежды, магазин, нежилое помещение магазин-офис - ул.Московская 18; магазин ул.Московская 10; магазин ул.Московская 6; магазин ул.К.Маркса 28б; школа, столовая - ул.Володарского1; Худ.школа ул.К.Маркса 26; магазин, нежилое помещение - ул.Московская 8; администр. Здание ул. Московская 6а; ООО «Фрейм» ул.Московская 6; Магазин ул.К.Маркса 30/2; Управление образования ул.Володарского5; Учреждение «Дом Союзов» ул.К.Маркса 26; Кафе ул.К.Маркса 15; МУП «ОГСАГиТИ» ул.Советская1 Население: ул. Московская 6,10 |
| 22.06.2016г. | с 9 до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-671 | Магазин пр-д П.Морозова 2; админ.здание ул.Ростовская 46; Ателье, Стоматологическая поликлиника -ул.Терновского 123; Военкомат Пенз.р-на ул.Терновского 117; СУСК при прокуратуре ул.Ростовская 44; Управление Росреестр ул.Ростовская 46а Население: пр-д Павлика Морозова |
|  |  |  | ТП-673 | Население: ул.П.Морозова; 1-й, 2-й Ташкентский пр-д; ул.Ташкентская |
|  |  |  | ТП-670 | Торг.павильон ул.Ростовская 16; магазин ул.Терновского 131; МБОУДОД «Квинта», МУК РЦНХТ Пенз. района - ул.Терновского 127; Никольская церковь ул.Терновского 129;Пензенский РЭГУ, Прокуратура Пенз.р-на , Здание Пенз. Р-ного суда - ул.Воронежская 2; ОАО «Волгателеком» ул.Терновского 133; производственно-складские помещения ул.Ростовская 59а,б; котельная ул.Ростовская61; помещение мировых судей ул.Воронежская 1а;МОВО ОМВД ул.Воронежская 2г; Мебельная фурнитура ул.Ростовская 59; Управление исполнения наказаний ул.Ростовская 83 Население: 1-й, 2-й, 3-й Воронежский пр-д; 1-й пр-п П.Морозова; ул.Воронежская; ул. П.Морозова; ул.Новгородская; ул.Петровская 57 |

Технический директор				В.А.Комаров