Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 14.03.2016г, по 18.03.2016г. | с 9 до 16ч. ежедневно | Вырезка просеки ВЛ-10кВ «Комбикормовая» Ф.14, ф.17 | Ф.14 | ТП-«Лазарев»; ТП-ООО Калинин; ООО «Ярослав и К»; ТП- ООО «Современные технологии»; ТП-1061; ТП «ИП Малыгин»;ТП ООО «Галс»; ТП-2354 ( ПеРЭС) Камыши Хвощи; ТП-АЗС 99; ТП-ДСУ-3; |
|  |  |  | Ф.17 | РТП-216; ТП База «МК-41»; ТП ООО «Анкер» |
| с 16.03.2016г, по 18.03.2016г. | с 9 до 16ч. ежедневно | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ | ТП-310 | Магазин ул.Карпинского 90; Светофор ул.Окружная/Тимирязева; Светофор ул.Окружная /Карпинского Население: ул.Карпинского 84-162; ул.Средняя 37-51,36-46; Строительный переулок; ул.Тимирязева 75-119, 80-28; ул.Громова 2-18, 1-19; ул.Мотоциклетная 45-137, 50-138; пер.Тимирязева 1-15, 2-20; пр-д Тимирязева 1-37, 2-16; 2-й пр-д Яблочкова 11-47, 8-24 |
| 14.03.2016г | с 9 до 16ч. | Ремонт ВЛ-0,4кВ | ТП-125 | Административное здание, магазин - ул.Герцена 28; Бар ул.Жемчужная 26; Светофор ул.Луначарского/ маг.Зоренька; Светофор ул.Луначарского/Автовокзал Население: ул.Жемчужная 21,21а; ул.Герцена 4 |
| 14.03.2016г | с 9 до 16ч. На 1 час | Замена прибора учета на опоре | ТП-422 | Население: 3-й Заозерный пер.; пр-д Заозерный ул.2-я Заозерная; ул.Родниковая; ул.Ртищевская; ул.ст.Железнодорожная; ул.ст.Озерная; ул.Главная; |
| 14.03.2016г | с 13-30 до 16ч. На 1 час | Замена прибора учета | Жил.дом | Ул.Московская 30А |
| 15.03.2016г | с 9 до 16ч. На 1 час | Замена прибора учета | Жил.дом | Ул.Аустрина 146 |
| 14.03.2016г, 15.03.2016г. | с 9 до 16ч. ежедневно | ВЛ-6кВ ТП-452- ТП-364 ТП-212 Вырезка просеки | ТП-843 | Производственно-складское помещение ул.Саранская78 |
|  |  |  | ТП-364 | магазин ул.Павлова 7/А Население: пр-д Литвинова;1-й Новый пр-д ; 2-й Новый пр-д ; 3-й Новый пр-д ; ул.Новая ; ул.Павлова ; ул.Тиражная 22; |
|  |  |  | ТП-212 | Население: ул.Белякова; ул.Машиностроительная; ул.Черняховского |
|  |  |  | ТП-1301 | ООО Чароит ЛМД ул.Совхозная 19 |
| 15.03.2016г, 16.03.2016г. | с 9 до 16ч. ежедневно | ВЛ-6кВ ТП-739- ТП-248 Вырезка просеки | ТП-517 | ООО "ГРАНИТ" ул.Измайлова 26; Пластдизайн ул.Измайлова 26 |
|  |  | ВЛ-6кВ ТП-329- ТП-739 Вырезка просеки |  |  |
| 16.03.2016г. | с 9 до 15ч. | Проверка РЗА | ТП-190 | ООО «Бетта» ул.Свердлова 2; ООО «Сервисная компания «Ваш дом» ул.Набережная р.Мойки Население: ул.Набережная р.Мойки 39 |
| 17.03.2016г | с 9 до 16ч. На 1 час | Замена прибора учета | Жил.дом | Ул.Циолковского 21 |
| 15.03.2016г, | с 9 до 16ч. ежедневно | Ремонт оборудования | ТП-767 СТ-1 | Офисные помещения, Магазин - пр-т Строителей 3а; Здание Филиала ОАО «СО РДУ» 5-й Виноградный пр-д24г; Население: пр-т Строителей 3а |
| 16.03.2016г. |  |  | ТП-767 СТ-2 |  |
| 16.03.2016г, | с 9 до 16ч. ежедневно | Текущий ремонт оборудования | РП-5 СТ-1 | Нежилое помещение, магазин - ул.Свердлова 9/54; Дет.сад №96 ул.Свердлова 9А; павильон ул.Свердлова 5; магазин ул.Калинина 9; Население: ул.Свердлова 9/54, 3,5; ул.Гоголя 26 |
| 17.03.2016г |  |  | РП-5 СТ-2 |  |
| 22.03.2016г, | с 9 до 16ч. ежедневно | Ремонт оборудования | ТП-778 СТ-1 | Торгово-офисный центр ул.Ладожская 111г; магазины пр-т Строителей 152а; Торговый центр пр-т Строителей 154б; Дополнительный офис Сбербанка, парикмахерская - пр-т Строителей 150; нежилое помещение пр-т Строителей 150а Население: пр-т Строителей 150,152,152а,154 |
| 23.03.2016г. |  |  | ТП-778 СТ-2 |  |
| 23.03.2016г, | с 9 до 16ч. ежедневно | Текущий ремонт оборудования | ТП-141 СТ-2 | Больница им.Бурденко ул.Лермонтова 28 |
| 24.03.2016г. |  |  | ТП-141 СТ-1 |  |
| 24.03.2016г, | с 9 до 16ч. | Текущий ремонт оборудования | ТП-142 СТ-1 | Больница им.Бурденко ул.Лермонтова 28 |

Технический директор				В.А.Комаров