Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 18.12.2017г по 21.12.2017г. | с 9до 16ч. ежедневно | Монтаж ВЛ-0,4кВ | ТП-764 | ОАО «Метан» СКЗ ул.Хорошая 28; Центр клинической медицины ул.Виражная 42 Население: пер.Арбековский; пер.Солнечный; пр-д Радужный; ул.Большая Арбековская;ул.Виражная; ул.Большая Поляна; ул.Переходная ; ул.Сиреневая; ул.Хорошая; ул.Яблоневая; ул.Ясная |
| с 18.12.2017г по 21.12.2017г. | с 9до 16ч. ежедневно | Монтаж ВЛ-0,4кВ | ТП-693 | ЗАО «Пенза-GSM» ул.Терновского; магазин ул.Заречная 30; ОАО «Метан» СКЗ ул.Кольцевая 41; Население: ул.Озерная; ул.5-й мкр.Терновки 6,8; ул.Заречная; ул.Кольцевая; ул.Романовка; ул.Звездная 1 |
| 18.12.2017г | с 9до 13ч. | Замена измерительного комплекса в сторону ул. Лунинская 6 | ТП-759 Руб. ул. Лунинская, Депутатская | ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Аустрина 144,146,148,150,150а; дет.сад ул.Депутатская 8а;ЦТП-140 ул.Депутатская 8; ОАО «Метан» СКЗ ул.Депутатская 10; ОАО «Волга Телеком» ул.Аустрина 148; павильон ул.Аустрина 150; светофор ул.Аустрина/Совхозная Население: ул.Нестерова; ул.Можайского; ул.Лунинская; ул.Депутатская; ул.Аустрина; пр-д Нестерова; 1-й пр-д Можайского |
| 18.12.2017г | с 8до 16ч. | Монтаж в концевой разделке в КТП -269 | ТП-890 | Население: пр-д Ушакова 3,3а,3б, 1-15; ул.Ушакова 21-43 |
| 19.12.2017г | с 9до 13ч. | Замена измерительного комплекса | ТП-702 | Коммерческо-оздоровительный комплекс ул.Ульяновская 15 |
| 19.12.2017г | с 13до 16ч. | Монтаж измерительного комплекса | ТП-700 СТ-2 | Магазины,Банк,Аптека, офисное помещение, нежилое помещение –ул.Бородина 4; торговый павильон пр-т Строителей 25 Население: ул.Бородина 4 |
| 19.12.2017г | с 9до 16ч. | Ремонт оборудования | ТП-226 сек.1 | ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ул.Фабричная 9а; ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" ООО УО "Жилье 22-1" кв ул.Фабричная 7, 9; МДОУ Детский сад №105 г.Пензы, филиал №2 ул.Тарханова 3 Население: ул.Ново-приютская; ул.Транспортная; ул.Фабричная |
| 20.12.2017г. | С 10 до 11 | Монтаж измерительного комплекса в сторону ул.Красная 12 | ТП-38 Руб. ул.Красная, ул.Тамбовская | пенз.обл.противотубер.диспансер ул.Ново-Тамбовская 9; остановочный павильон ул.Тамбовская 1; административное здание, кассы, торговый павильон - ул.Красная 10; школа ул.Водопьянова 28; пензпищепром ул.Красная 14; база ул.Тамбовская 1; ООО «Ключ здоровья» ул.Тамбовская 22; ООО «Партнер-1» ул.Тамбовская 1б; ООО «Пензенское ПО «Восход» ВОС» ул.Водопьянова 2; котельная ул.Тамбовская 1г; базовая станция «Мегафон» ул.Водопьянова 2; мини-магазин ул.Кутузова; административное здание ул.Водопьянова 10; павильон ул.Ново-Тамбовская; Светофор Тамбовская застава Население: пер.Первомайский; пр-д Водопьянова; пр-д Первомайский; ул.Водопьянова; ул.Красная; ул.Кутузова; ул.Ново-Тамбовская; ул.Тамбовская; |
| 20.12.2017г | с 9до 16ч. | Текущий ремонт оборудования | ТП-84н | ЗАО «Пензаторгтехника» ул.Индустриальная 46а; детский сад ул.Слесарная 20а; ОАО Метан СКЗ ул.Бригадная 6; производственное здание ул.Индустриальная 46а |
| 20.12.2017г | с 9до 16ч. | Монтаж измерительного комплекса | ТП-198 | Гараж, ООО «Унитром-Пром», Управление ФСКН России по Пенз.обл., производственное помещение - ул.Горная 3а; |
| 20.12.2017г | с 9до 13ч. | Замена измерительного комплексана опре М.Горького 3а | ТП-106 Руб. «Население» ул.М.Горького | Гаражи ул.Кирова 47; ЗАО ЭР-Телеком Холдинг ул.Володарского 67; складские помещения ул.Горького; ООО «Дионис-Сервис» ул.Кирова; киоск ул.Горького 44/11; павильон ул.Урицкого 45б; Упр.Федерал.службы финан.-бюджет.надзора ул.Горького 20; офисные помещения ул.Горького 11/44; кафе ул.Горького 3а; магазин ул.Урицкого 44/11; офис ул.Кирова 47; Светофор ул.Урицкого/Горького Население: ул.Баженова 19; ул.Володарского67; ул.М.Горького; ул.Набережная р.Пензы; ул.Урицкого |
| 20.12.2017г | с 13до 16ч. | Монтаж измерительного комплекса в сторону ул.Гончарова 24 | ТП-300 Руб. ул.Гончарова | Торговый павильон ул.Придорожная 25; магазин «Бумеранг» ул.Щербакова 2; Молитвенный дом пр-д Гончарова 8; базовая станция сотовой связи ул.8марта; базовая станция №58070 ул.Придорожная 58; Торговый павильон ул.Жданова 25. Население: пр-д Гончарова; пр-д Придорожный; 1-й, 2-й пр-д Придорожный; пр-д Щербакова; ул.Гончарова; ул.Придорожная; ул.Щербакова; |
| 20.12.2017г. | с 9до 12ч. | Монтаж траверзы для крепления КЛ-10кВ от РП-41 | ТП-4104 | Население:2-й Садовый пр-д 6; 4-й Садовый пр-д 16 |
|  |  |  | ТП-3705 | ОАО «Ростелеком» 4-й Брусничный пр-д Население: 1-й, 2-й Брусничный пр-д, пр-д Брусничный |
|  |  |  | ТП-4114 | Население: ул.Магистральная; 1-й Брусничный пр-д ул.Новоселов |
|  |  |  | ТП-3710 | Магазин ул.Новоселов 48а; ОАО «Ростелеком» ул.Малоэтажная; ООО ПКП «Грань» 2-й Малоэтажный пр-д Население: 1-й, 2-й, 3-й Магистральный пр-д; 1-й, 2-й Малоэтажный пр-д; 1-й, 2-й пр-д Новоселов; ул.Магистральная; 1-я, 2-я Магистральная ул.; ул.Малоэтажная; ул.Новосёлов; |
|  |  |  | ТП-3711 | ООО ПКП «Грань» 2-й Малоэтажный пр-д 11; швейное пр-во 3-й Малоэтажный пр-д Население:1-й, 3-й, 4-й, 5-й Магистральный пр-д; 1-й, 2-й, 3-й Малоэтажный пр-д; ул.Газовая; ул.Магистральная; ул.1-я, 2-я Магистральная; ул.Малоэтажная; ул.Районная |
| 19.12.2017 | с 9до 16ч. ежедневно | ремонт оборудования | ТП-913 Сек.1 | ГАУ ПО «МФЦ» ул.Шмидта 4; Прокуратура ул.Ленина 29 |
| 20.12.2017 |  |  | ТП-913 Сек.2 |  |
| 21.12.2017г | с 9до 13ч. | Монтаж измерительного комплекса ГСК Агропром | ТП-668 Сек.1 | Пензенский дом ветеранов ул.Собинова 9; ГСК Агропром ул.Стасова 4; ГСК Ветеран ул.Собинова 9а; Детприемник УВД ул.Стасова 10 |
| 21.12.2017г | с 9до 13ч. | Замена ИК на «Серебряный бор» | ТП-325 Сек.1 | Библиотека ул. Мичурина 7/1; лагерь ул.Лесозащитная 1; санаторий ул.Спартаковская 28а; база отдыха ул.Лесозащитная 20; техническая база ул.Мичурина 2 Население: ул.Порядок Санаторный; пр-д Санаторный; 1-й , 2-й Спартаковский пр-д; ул.Лесозащитная; ул.Мичурина; ул.Моховая; ул.Санаторная; ул.Спартаковская |
|  | с 13до 16ч. |  | ТП-325 Сек.1 |  |
| 22.12.2017г | с 9до 13ч. эл.энергия будет откл. в подъездах поочередно | Прокладка информационных цепей | МКД | Ул.8 марта 15 |
| 26.12.17г. | с 9до 12ч. | Ремонт оборудования | ТП-277 Сек.2 | Детс. школа искусств №8, ГСК "ЛЕСНОЕ" ул.Конструкторская 2; Мини- магазин ул.Ботаническая 28А; Баня № 4 ул.Конструкторская 12А; торговый павильон, гараж ул.Ботаническая; ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» ул.Ботаническая 30; Население: ул.Ботаническая; пр-д Автономный 5Б |