Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 19.12.2016г. по 23.12.2016 | с 9 до 16ч. ежедневно | Ремонт линии | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 | Население: 2-й, 4-й Волгоградский пр-д; ул.Аксакова; ул.Волгоградская; ул.Окружная; ул.Ставропольская; ул.Харьковская; |
| с 19.12.2016г. по23.12.2016. | с 9 до 16ч. ежедневно | Монтаж провода | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 | Торговый павильон ул.Полтавская 18; магазин ул.Крамского; ОАО «Метан» СКЗ ул.Полтавская 19 Население: пр-д Крамского; 1-й Полтавский пр-д; пр-д Тропинина; ул.Боровиковского; ул.Крамского; ул.Полтавская |
| 20.12.2016г | с 9 до 16ч. | Перевод нагрузки (включение новой КТП) | КТП-3719 | Население: 1-й Газовый пр-д; 1-й, 2-й, 3-й,4-й, 5-й, 6-й Земляничный пр-ды; Ул.Зеленая горка; 5-й Магистральный пр-д; ул.Земляничная;6-й Земляничный пр-д/ул.Изумрудная; ул.Изумрудная; ул.Клубничная; ул.Прохладная; ул.мкр.№2 Заря; ул.мкр№3 Заря; 5-й Земляничный пр-д/ ул.Прохладная. |
| 20.12.2016г | с 9 до 13ч. | Замена вводного автомата | ТП-333 | магазин «Берег» ул.Сортировочная 32а; ОАО «Метан»СКЗ ул.Славянская 17 Население:1-йСортировочный пр-д ; 2-й Сортировочный пр-д ; 3-й Сортировочный пр-д ; пр-д Станюковича 4,5,6; ул.Баженова 104-120 (Четные); ул.Затонная 3-12; ул.Коробкова; ул. Крымская; ул.Славянская; ул.Сортировочная |
| 20.12.2016г | с 9 до 13ч. | Включение новой ТП-1079 | ТП-517 | ООО "ГРАНИТ" ул.Измайлова 26; Пластдизайн ул.Измайлова 26 |
| 19.12.2016г. | с 9 до 12ч. На 1 час | Переключение кабеля | МКД | Ул. Лениградская 3 |
| 19.12.2016г. | с 9 до 12ч. На 2 час | Замена прибора учета | МКД | Ул.Революционная 2д |
| 19.12.2016г. | с 9 до 16ч. На 1 час | Монтаж прибора учета | КТП-60 | ОФИС ул.Революционная 2; ГСК"Автолюбитель" (Ввод 2) ул.Захарова 18Б Население: площадь Мироносенская; ул.Ново- Революционная; ул.Революционная |
| 20.12.2016г. | с 9 до 16ч. На 1 час | Замена прибора учета | ТП-1024 | Прачечная, дет.сад - ул.Беляева 25; Население: ул.Докучаева3,5,7; ул.Докучаева / Беляева; ул.Докучаева / Ударная |
| 20.12.2016г. | с 13-30 до 16ч. На 1 час | Исправление схемы включения прибора учета | РП-51 СТ-2 | Пр. Победы 96а стр.1 |
| 20.12.2016г. | с 9 до 16ч. На 1 час | Замена прибора учета | КТП-170 | Нежилое помещение ОАО «Волгамост» ул.Ново-Казанская 16; РО «Пензенская Епархия Русской Православной Церкви» ул.Ново-Казанская 8 Население: 2-й пр-д д.Бедного 21; ул.Д.Бедного 20а; ул.Казанская 1в,2,2а,4,6, 6а,8,10,12,12а,14,14а,16,18а 20,20а, 22,24, 24а,26а,28а,30,30а,34,34а; ул.Ново-Казанская 1д, 3,5,7,8,9,13, 15, 15а,16,17, 19,21,23,23а,23б25,29,39,41; ул.Перовская 2,2а,2б |
| 22.12.2016г. | с 9 до 16ч. На 3 час | Монтаж прибора учета на опоре | ТП-341 | МАГАЗИН ул.Чаадаева 31А; м-н "Магнит" ул.Чаадаева 29; павильон ул.Чаадаева; нежилое помещение кафе ул.Проезжая 31; Светофор ВЛ 0,4кВ Чаадаева/Долгорукова Население: пер.Складской, пер.Узенький; 1-й пр-д Димитрова; 2-й пр-д Ломоносова; 1-й пр-д Макаренко; 1-й, 2-й, 3-й пр-д Матросова; 2-й Складской пр-д; пр-д Узенький; ул.Активная; ул.Активная/Проходная; ул.Димитрова; ул.Матросова; ул.Долгорукова; ул.Ломоносова; ул.Проходная; ул.Расковой; |
| 23.12.2016г. | с 9 до 16ч. На 1 час | Замена прибора учета на опоре | КТП-421 | Население: ул.1-я, 2-я Дальнереченская; пер.Родниковый; ул.1-я, 2-я Заозерная; ул. 1-я Заозерная/ Родниковая; ул.Макарова; ул.Родниковая; ул.Ст.8 Марта; |
| 23.12.2016г. | с 9 до 16ч. На 1 час | Монтаж прибора учета на опоре | ТП-195 | Население:ул.Овражная 26-121; 1-й,2-й пр-ды Овражные;ул.Вишневая 2-39 |