Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.06.17 г | с 9 до 16ч. | Монтаж провода | ВЛ-0,4кВ от ТП-901 | Мед.колледж ул.ИТР 2; гаражные боксы ул.ИТР 2б; ГСК «Автомобилист» ул.Заводская 5; ГСК «Неватон» ул.Ленина 10а; ГАТП-3 ул.Гагарина 7а; ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Ленина 10а,12,14; МУ «Компл.центр соц.помощи семье и детям» ул.ИТР 1б; нежилое здание ул.Лазо 2; дет.сад ул.Лазо 4; муз.школа ул.Ленина 8а БС сотовой связи ул.ИТР 1; ООО «ЗИФ плюс» ул.Ленина 7; НА НОО МОСУ, дет.сад - ул.ИТР 1а; нежилое помещение -ул.Лазо 5; нежилое помещение, Военный комиссариат, магазин, склад - ул.Ленина 10; ООО «Фобус» ул.Гагарина 2; производственное здание ул.Лазо 1; Автостоянка ул.Гагарина 3а; офис, ООО «Олимп» - ул.Заводская 5; Совет профсоюза ул.Ленина 12; Светофор ул.Гагарина/Лазо; Центр культуры и досуга ул.Ленина 11а; СТО «058» ул.Ленина 8б Население: ул.ИТР 1,3,4,6,8; ул.Лазо 2а,4а,5; ул.Ленина 14 |
| 26.06.17 г. | с 9 до 16ч. На 2 часа | Замена измерительного комплекса | ТП-164 СТ-1 | Магазины ул.Володарского 47/45; Дом Мейерхолбда ул.Володарского 59; ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Володарского 47/4; офис ул.Володарского 47; кафе ул.Московская 60; Художественные мастерские ул.М.Горького; Магазин ул.Московская 64; Пензенский обл.суд ул.М.Горького; ОАО АКБ «Росбанк» ул.Московская 62; Управление сельск.хоз-ва ул.Володарского 49; магазин ул. Московская 66 |
| 26.06.17 г. | с 9 до 16ч. На 2 часа | Замена измерительного комплекса | ТП-263 СТ-2 | Швейная мастерская ул.Попова 68; ГСК «Искра» ул.Мира 72а; нежилое помещение ул.Попова 72; Автостоянка ул.Мира 74а; Военный городок №22 ул.Попова Население: ул.Попова 72,68,70 |
| 26.06.17 г. | с 9 до 16ч. | Замена аварийной опоры | ВЛ-0,4кВ от ТП-322 | Киоск по ремонту обуви улю. Терновского 53; ООО «Ключ здоровья» киоск ул.Токарная 14; павильон Ул.Терновского; магазин «Жемчужный» ул.Терновского 23; Светофор ул.Терновского/ул.Токарная; Светофор ул.Терновского/ул.Мебельная Население: 2-й пр-д Токарный7,8,9 ; ул. Тупик Бригадный 4,5; ул.Бригадная; ул.Волжская; ул.Мебельная; ул.Осоавиахимовская; ул.Пограничная; ул.Терновского; ул.Токарная; |
| 26.06.17 г. | с 9 до 16ч. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-277 | Детс. школа искусств №8, ГСК "ЛЕСНОЕ" ул.Конструкторская 2; Мини- магазин ул.Ботаническая 28А; Баня № 4 ул.Конструкторская 12А; торговый павильон, гараж ул.Ботаническая; ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» ул.Ботаническая 30; Население: ул.Ботаническая; пр-д Автономный 5Б |
| С 27.06.17 г. по 30.06.17 г. | с 9 до 16ч. ежедневно | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-268 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" ул.Черепановых 14А; ИП ул.Ушакова 11А; ОАО "Вымпел-Коммуникации" базовая станция ул.Ушакова; ПЧ-2 ул.Ермака 28А; павильон ул.Ушакова; Магазин ул.Ушакова 1В; Население: пр-д Черепановых; пр-д Ушакова; ул.Ермака; ул.Ушакова |
| 27.06.17г. | с 9 до 16ч. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-169 | Торговый павильон, магазин - ул.Пархоменко 8; котельная ул.Пархоменко 29; Пензенская Епархия Русской Православной Церкви ул.Перекоп 4 Население: ул.Авиационная; ул.Лагерная ул.Береговая; ул.Киевская;ул.Маяковского; ул.Мостовая; ул.Пархоменко; ул.Пензенская |
| 27.06.17г. | с 8-30 до 18-30. | Заводка и монтаж концевых заделок, подключение к оборудованию | ТП-610 | Дет.сад ул.Пугачева 57, 57а;павильон ул.Пугачева 55; магазин ул.Пугачева 25 Население: ул.Ворошилова 24,26; ул.Коммунистическая 15,17,19,23, ул.Пугачева 55 |
| 27.06.17г. | с 9-30 до 11-00 ч. | Подключение жил КЛ-0,4кВ в направлении шинопровода | ТП-3804 | Котельная «Арбеково» мкр Арбеково 3; ВРУ стр-ки Торгово-выставочного комплекса мкр.3 3оч. Р-на Арбеково |
| 27.06.17 г. | С 9 до 16ч. На 2 часа | Замена прибора учета | КТП-421 | Население: пер. Родниковый 2,3,4,5; ул. 1-я, 2-я Дальнереченская; ул.1-я, 2-я Заозерная; ул.1-я Заозерная/Родниковая; ул.Макарова; ул.Родниковая; ул.Ст. 8 марта |
| 27.06.17 г. | С 9 до 16ч. На 2 часа | Монтаж прибора учета | ТП-332 | магазин ул.Санитарная 20; ОАО «Метан» СКЗ ул.Д.Бедного 26» Население: ул.Д.Бедного37,39,40,46-53,55,57,59; ул.Затонная 6б; ул.Казанская 15,17,21,23,25,27,29, 31,33,35; ул.Перекоп 36,38,39, 40,42; ул.Перовская 40,44,46,48,48а,50,51,52,53,55,59,61,63,65,69, 71,75,77, 79,81,83,85,87; ул.Санитарная 21,23; ул.Славянская 2а; ул.Станюковича 1,4,6,8,11,13,15,17,18,21-32,34,36,38,40,42,44; |
| 27.06.17 г. | С 9 до 12ч. | Замена прибора учета | ТП-926 Руб. ГСК «Терновский» | ГСК «Терновский» ул.Терновского Аптека ул.Ивановская 71; нежилое помещение ул.Терновского 160в Население: ул.Терновского 166,164,164в |
| 28.06.17г. | с 9 до 16ч. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-345 | Магазин ул.Согласие; павильон ул.Светлая СНТ «Заря» пос.Согласие Население: пр-д Аптекарский; 1-й,2-й Поимский пр-д; 1-й,2-й,3-й Каменский пр-ды; ул.Каменская; ул.Марата; 1-й,2-й,3-й,4-й Калужский пр-ды; ул.Касторная; ул.Омская; ул.Поимская; ул.Согласие; ул.2-я Светлая; |
| 28.06.17 г. | С 9 до 16ч. На 2 часа | Демонтаж прибора учета | ТП-352 Руб.Лодочная; руб.Снайперская | лодочная станция ул.Сплавная 18б; торговый павильон ул.Коннозаводская 25а; детский сад №23 ул.Подлесная 2; сбербанк касса №19 ул.Коннозаводская25/1; ОПС №14, управляющая компани КБТ ул.Коннозаводская 25; нежилое здание ул.Коннозаводская 2а; Население: ул.Подлесная 4-32 (четные),38,40,46; ул.Снайперская 1-,10,11,13,15,16,17,18,20,22; ул.Спартаковская 3; ул.Сплавная 5,5а,7,8,8б,9,10-15, 20,21,22,22а,23; ул.Школьная 2,18а,19,21,23,25,27, 29-37, 39,41,43,45,49,49/12,57 |
| 28.06.17 г. | С 9 до 16ч. На 2 часа | Монтаж прибора учета | ТП-320 Руб.Верещагина; | ГРП 3-й пр-д Зарубина; общежитие ул.Ангарская 11,32; магазин ул.Ангарская 31а; Население: 1-й, 2-й, 3-й Ангарский пер-к; 1-й,2-й,3-й пер-к Верещагина; 3-й пр-д Верещагина; 1, 2, 3, 4, 5 пр-д Зарубина; ул.Ангарская; ул.Верещагина; ул.Гребная;ул.Зарубина; ул.Измайлова; ул.Пожарского |
| 28.06.17 г. | С 9 до 16ч. На 2 часа | Демонтаж прибора учета | ТП-360 Руб.население | Закусочная ул.Овощная 5; торговый павильон, магазин - ул.Серпуховская 1; ООО «РКС» пр-т Победы 88; Светофор пр-т Победы/з-д Тяжпром; ООО «Сталкер», ООО «Титул Плюс», торгово-остановочный павильон, ООО НПО «Сапсан» ООО «АПР-СИТИ/ТВД» пр-т Победы Население: ул.Серпуховская; ул. 2-я Офицерская; ул.Овощная;пр-т Победы 90-124 (четные) |
| 29.06.17г., 30.06.17г. | с 9 до 16ч. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-648 | ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" ул.Тарханова 7; МАГАЗИН ул.Тарханова 5; МАГАЗИН ул.Тарханова 1/7; ОДПУ ул.Фабричная 8 Население: пер.Горбатов, ул.Ново-Приютская; ул.Транспортная; |
| 27.06.17г. | с 9 до 16ч. Ежедневно | Ремонт оборудования | ТП-690 СТ-1 | Ремонт обуви ул.Экспериментальная 6; торг.павильон ул.Пушанина 8а; ЗАО «Энерго-сервис» ул.Экспериментальная 8; ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» ул.Экспериментальная 6,7,7а,8,9,11; мини-магазин ул.Экспериментальная; Раздаточный пункт ул.Экспериментальная 7а; админ.здание, офис, рынок, парикмахерская, закусочная, магазин - ул.Экспериментальная 5; торговый центр, ООО «Фобус» ул.Экспериментальная 7; пивбар ул.Терновского; Светофор ул.Терновского/ Пушанина Население: общежитие ул.Экспериментальная 5 |
| 29.06.17г. |  |  | ТП-690 СТ-2 |  |
| 27.06.17г. | с 9 до 15ч. | Проверка РЗА РП-12 яч.20 | ТП-376 | ООО «Стеновые материалы» ул.Краснова 121 |
| 28.06.17г. | с 9 до 16ч. | Монтаж ячейки РП-15 с.ф.38 | ТП-829 | Нежилое помещение ул.Бакунина 2б; нежилые помещения ул.Суворова 2 |
| 29.06.17г. | с 9 до 16ч. | Монтаж ячейки РП-15 с.ф.58 | ТП-59 | Магазин ул.Суворова 2; магазин, ООО «Крахмал патока», офис, нежилые помещения - ул.Суворова 3 |
|  |  |  | ТП-390 | ОТШ ДОСААФ ул.Восточная 7 |
|  |  |  | ТП-411 | Магазин ул.Суворова 2 |
|  |  |  | РП-15 | Светофор ул.Суворова/Урицкого, Светофор Урицкого/Бакунина; нежилое помещение ул.Суворова 2; нежилое помещение ул.Урицкого 105в; магазин ул.Урицкого 105а; магазин ул.Бакунина 5/101; СМУП «Мастер» ул.Урицкого125; складское помещение ул.Бакунина 4а,4б; котельная ул.Каляева; ЧП «Кристина» ул.Бакунина4б; Соборная мечеть ул.Бакунина 10; ТЦ «Евразия» ул.Урицкого 119; лагманная ул.Урицкого 105в;ГОУ ВПО СГУ путей сообщения ул.Урицкого 121а; ЗАО «ППД» ул.Урицкого; складское помещение ул.Бакунина 4а Население:ул.Бакунина 4;ул.Каляева 3,5,7; ул.Суворова 7; ул.Урицкого 105,107,109-117,120, 133,135 |
| 29.06.17г. | с 9 до 12ч. | Замена измерительных комплексов | ТП-457 | ГБОУ СПО ПО ПМК ул.Аустрина 123а,129а,129; ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Совхозная 4; ул.Аустрина 131; коммунально-складское помещение ул.Совхозная 15а; СТО ул.Аустрина 129б; РПС1, РПС2 ул.Аустрина; нежилое здание ул.Аустрина 129д; база ул.Совхозная 15а |
| 30.06.17г. | с 9 до 12ч. | Ревизия резервной ячейки, подключение кабеля | ТП-202 | ГСК «Золотая осень» ул.Г.Титова 12а; ОДПУ ул.Беляева 2; магазин ул.Беляева 6;торговый павильон ул.Беляева 10а; магазин ул. Г.Титова 15а;админ.здание ул.Титова 6б; ООО Ключ здоровья ул.Беляева 8; ООО «Элегант-2» парикмахерская, ФГУП «Почта России» - ул.Беляева4; нежилые помещения ул.Докучаева 11/8, ул.Беляева 4 ЗАО ЭР Телеком Холдинг - ул. Беляева 4, 6; ул. Г.Титова 4,6,8,10,12,14; ул.Докучаева 11/8,15,17; |
| 30.06.17г. | с 9 до 15ч. | Проверка РЗА РП-12 яч.23 | ТП-875 | ИП ул.Калинина 118 |
| 05.07.2017г. | с 8-30 до 16-30 | Замена оборудования | ТП-505 | Дет.сад ул.Попова 16б Ул.Ленинградская 4,5,5а,6 |