Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.05.2018г. | с 9до 16ч | Замена аварийной опоры | ВЛ-0,4кВ от ТП-310 | Магазин ул.Карпинского 90; Светофор ул.Окружная/Тимирязева; Светофор ул.Окружная /Карпинского;ООО «РКС» ул.Карпинского; «Ростелеком» ул.Тимирязева 112 Население: ул.Карпинского 84-162; ул.Средняя 37-51,36-46; Строительный переулок; ул.Тимирязева 75-119, 80-28; ул.Громова 2-18, 1-19; ул.Мотоциклетная 45-137, 50-138; пер.Тимирязева 1-15, 2-20; пр-д Тимирязева 1-37, 2-16; 2-й пр-д Яблочкова 11-47, 8-24 |
| 28.05.2018г. | с 9до 16ч | Монтаж ВЛ-0,4кВ по тех.присоединению ул.Совхоз-техникум 8к | ВЛ-0,4кВ от ТП-984 | ГБОУ СПО ПО ПМПК ул.Совхоз-техникум; ЗАО ЭР-Телеком ул.Совхоз-техникум 49; остановочный павильон ул.Совхоз-техникум; ФГОУ СПО «Пензенский аграрный техникум» ул.Совхоз-техникум уч.1; дет.сад ул.Совхоз-техникум 5; Население: ул.Совхоз-техникум |
| 28.05.2018г. | с 9до 13ч ежедневно | Монтаж измерительного комплекса | ТП-655 СТ-1 | Стоматолог.отделение, библиотека - ул.Пролетарская 26; Библиотека, станция по борьбе с болезнями животных, админ.помещение, помещение УСД в Пенз.обл. – ул.Толстого 8а; ЗАО ЭР Телеком Холдинг - ул.Пролетарская 22,24, ул.Толстого 2; Аптека, магазин - ул.Пролетарская 24; торговый павильон ул.Толстого 6 Население: ул.Пролетарская 26 |
| 29.05.2018г. |  |  | ТП-655 СТ-2 |  |
| с 28.05.2018г по 01.06.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-384 | ГКУ ЦЗН г.Пензы ул.Бекешская 8; магазин,ремонт обуви библиотека - ул.Бекешская 4; Департамент по труду и занятости ул.Бекешская 8;Автоспеццентр ул.Бекешская 2б;магазин ул.Чайковского 1/19; ЗАО ЭР Телеком ул.Бекешская 6,8,10,12; ЦТП ул.Бекешская 8в; админ.здание, магазин - ул.Бекешская 6;админ.здание ул.Бекешская 10;павильон ул.Бекешская2; стоматологический кабинет ул.Бекешская 4; ОПС ул.Бекешская 12 Население:1-й пр-д Яблочкова;ул.Мотоциклетная; ул.Средняя;ул.Тимирязева; ул.Чайковского; ул.Бекешская/Средняя;ул.Бекешская 6,8,10,12 |
| с 28.05.2018г по 01.06.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-341 руб. ул.Активная | МАГАЗИН ул.Чаадаева 31А; м-н "Магнит" ул.Чаадаева 29; павильон ул.Чаадаева; нежилое помещение кафе ул.Проезжая 31; Светофор ВЛ 0,4кВ Чаадаева/Долгорукова Население: пер.Складской, пер.Узенький; 1-й пр-д Димитрова; 2-й пр-д Ломоносова; 1-й пр-д Макаренко; 1-й, 2-й, 3-й пр-д Матросова; 2-й Складской пр-д; пр-д Узенький; ул.Активная; ул.Активная/Проходная; ул.Димитрова; ул.Матросова; ул.Долгорукова; ул.Ломоносова; ул.Проходная; ул.Расковой; |
| с 30.05.2018г по 01.06.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Текущий ремонт ВЛ-10кВ | ТП-1090 | Модульная котельная ул.Окружная 115б; нежилое здание ул.Окружная 115а |
|  |  |  | ТП -вектор | Произ.технич.кооператив «Вектор» ул. Окружная 115б |
|  |  |  | КТП Транснефть-сервис | АЗС ул.Окружная 115г |
| 28.05.2018г | с 9до 16ч | Тех.присоединение с заменой СТ | КТП-1089 | Нежилое помещение ул.Беляева 2д |
| 29.05.2018г | с 9до 15ч | Ремонт МВ привода РП-15 яч.9 | ТП-829 | Нежилое помещение ул.Бакунина 2б; нежилые помещения ул.Суворова 2 |
| 29.05.2018г | с 9до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-274 | ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Захарова 1; ул.Космодемьянской 1,3; ЦТП-174 ул.Захарова 1В; офисное помещение, ОАО «Метан» СКЗ, ООО Ключ здоровья - ул.Захарова 1; магазин ул.Космодемьяновской 1; админ.-производственное помещение ул.Захарова 1а |
| 30.05.2018г | с 9до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-546 | ТСЖ «Луч» ул.Бородина 17; ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Бородина 19, 21; ООО Пензенская УК ул.Бородина 25; Парикмахерская, МУП-11- ул.Рахманинова 34; ЦТП-330, админ.здание - ул.Бородина 23 |
| 30.05.2018г. | с 9до 13ч | Монтаж измерительных комплексов | ТП-626 СТ-1 | ЗАО ЭР Телеком ХОЛДИНГ УО Жилье 7-1 ул.Чаадаева 111,113; Магазин ул.Медицинская 2а; Подростковый клуб ул.Чаадаева 113; ЦТП-148 ул.Чаадаева 111В; КНС ул.Чаадаева; Светофор ул.Чаадаева/ЖБИ; Торговый павильон ул.Медицинская 7; светофор ул.Чаадаева 7 |
|  | с 13до 16ч |  | ТП-626 СТ-2 |  |
| 31.05.2018г | с 9до 13ч | Демонтаж прибора учета с опоры ул. Башмаковская 6 | ТП-677 | Магазин ул.Челябинская 4; школа №60 ул.Ростовская 58А; ОМВД ул.Колышлейская 2; Пензастат, административное помещение - ул.Ростовкая 83; Управление ПФР ул.Терновского 90/50; УФК по Пенз. обл. админ.здание ул.Ростовская 52; Росгосстрах ул.Ростовская 56; Светофор ул.Терновского/Ростовская Население: ул.Башмаковская; ул.Колышлейская; ул.Ивановская; ул.Кишиневская; ул.Ростовская; |
| 31.05.2018г | с 13до 16ч | Замена прибора учета на опоре в сторону ул.Измайлова 59 | КТП-146 | Детский сад №57 ул.Измайлова 51а; ООО НПО «Сапсан» ул.Измайлова; Светофор ВЛ-0,4кВ ул.Измайлова / ул.Антонова Население: ул.Измайлова 43,45,47,49,51,53,55,57,59, 61,65,77 |

Технический директор	             		В.А.Комаров