Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.06.2018г., 05.06.2018г. | с 9до 16ч | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ул.Кошевого | ВЛ-0,4кВ от ТП-1013 | Население: ул.Кошевого |
| 04.06.2018г. | с 9до 13ч | Ремонт измерительных комплексов | ТП-626 СТ-2 | ЗАО ЭР Телеком ХОЛДИНГ УО Жилье 7-1 ул.Чаадаева 111,113; Магазин ул.Медицинская 2а; Подростковый клуб ул.Чаадаева 113; ЦТП-148 ул.Чаадаева 111В; КНС ул.Чаадаева; Светофор ул.Чаадаева/ЖБИ; Торговый павильон ул.Медицинская 7; светофор ул.Чаадаева 7 |
| с 04.06.2018г по 09.06.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-384 | ГКУ ЦЗН г.Пензы ул.Бекешская 8; магазин,ремонт обуви библиотека - ул.Бекешская 4; Департамент по труду и занятости ул.Бекешская 8;Автоспеццентр ул.Бекешская 2б;магазин ул.Чайковского 1/19; ЗАО ЭР Телеком ул.Бекешская 6,8,10,12; ЦТП ул.Бекешская 8в; админ.здание, магазин - ул.Бекешская 6;админ.здание ул.Бекешская 10;павильон ул.Бекешская2; стоматологический кабинет ул.Бекешская 4; ОПС ул.Бекешская 12 Население:1-й пр-д Яблочкова;ул.Мотоциклетная; ул.Средняя;ул.Тимирязева; ул.Чайковского; ул.Бекешская/Средняя;ул.Бекешская 6,8,10,12 |
| с 04.06.2018г по 09.06.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-341 руб. ул.Активная | МАГАЗИН ул.Чаадаева 31А; м-н "Магнит" ул.Чаадаева 29; павильон ул.Чаадаева; нежилое помещение кафе ул.Проезжая 31; Светофор ВЛ 0,4кВ Чаадаева/Долгорукова Население: пер.Складской, пер.Узенький; 1-й пр-д Димитрова; 2-й пр-д Ломоносова; 1-й пр-д Макаренко; 1-й, 2-й, 3-й пр-д Матросова; 2-й Складской пр-д; пр-д Узенький; ул.Активная; ул.Активная/Проходная; ул.Димитрова; ул.Матросова; ул.Долгорукова; ул.Ломоносова; ул.Проходная; ул.Расковой; |
| 05.06.2018г | с 9до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-45 | ГСК «Дружба-1» ул.Лермонетова; Инспекция фе.налоговой службы по Первомайскому р-ну ул.Куйбышева 13; юр.офис, ГСК ул.Куйбышева 10а; Архитектурная мастерская, офис. помещения, аптека, ул.Куйбышева 11; стройплощадка ул.Куйбышева 3 Население: ул.Куйбышева 11, 10, 10а |
| 05.06.2018г. | с 9до 13ч | Монтаж измерительного комплекса | ТП-137 СТ-2 | Никольская церковь ул.Коннозаводская 25; ПБОЮЛ Авдонин ул.Питомниковая 6а; ГРП; мастерская ул.Питомниковая; Население:ул.Питомниковая; ул.2-я Питомниковая; ул.Коннозаводская |
| 05.06.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Текущий ремонт оборудования | ТП-3611 СТ-1 | ООО ПКП «Грань» 2-й Малоэтажный пр-д 11; швейное пр-во 3-й Малоэтажный пр-д Население:1-й, 3-й, 4-й, 5-й Магистральный пр-д; 1-й, 2-й, 3-й Малоэтажный пр-д; ул.Газовая; ул.Магистральная; ул.1-я, 2-я Магистральная; ул.Малоэтажная; ул.Районная |
| 06.06.2018г |  |  | ТП-3611 СТ-2 |  |
| 05.06.2018г. | с 9до 16-30 ежедневно | Демонтаж старого оборудования в РУ-6кВ | ТП-757 | ОАО «Метан»СКЗ ул.Совхозная 3 Население: пр-д Совхозный 15,17,17а; ул.Совхозная 1а,1б,1г; ул.Тиражная 1 |
| 05.06.2018г. |  | Монтаж нового оборудования |  |  |
| с 06.06.2018г по 09.06.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Текущий ремонт ВЛ-10кВ | ТП-1090 | Модульная котельная ул.Окружная 115б; нежилое здание ул.Окружная 115а |
|  |  |  | ТП -вектор | Произ.технич.кооператив «Вектор» ул. Окружная 115б |
|  |  |  | КТП Транснефть-сервис | АЗС ул.Окружная 115г |
| 06.06.2018г. | с 9до 13ч | Монтаж измерительного комплекса | ТП-3716 | Население: 7-й пр-д Мозжухина; мкр№1 Заря-2 |
| 06.06.2018г. | с 9до 13ч | Монтаж измерительного комплекса | ТП-3717 | Население: 5й Земляничный пр-д, 4 мкр.Заря-2, ул.Ступишина; ул.Зеленая горка |
| 06.06.2018г | с 9до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-206 | Админ.здание, гараж, производственное помещение - ул.Кордон студеный 46; Заправочная станция, прокат спорт инвентаря - ул.Кордон студеный 46а; нежилое помещение ул.Кордон студеный 25а; нежилые помещения ул.Кордон студеный; Население: ул.Кордон студеный; |
| 07.06.2018г | с 9до 16ч | Демонтаж прибора учета с опоры ул. Башмаковская 6 | ТП-677 | Магазин ул.Челябинская 4; школа №60 ул.Ростовская 58А; ОМВД ул.Колышлейская 2; Пензастат, административное помещение - ул.Ростовкая 83; Управление ПФР ул.Терновского 90/50; УФК по Пенз. обл. админ.здание ул.Ростовская 52; Росгосстрах ул.Ростовская 56; Светофор ул.Терновского/Ростовская Население: ул.Башмаковская; ул.Колышлейская; ул.Ивановская; ул.Кишиневская; ул.Ростовская; |
| 07.06.2018г | с 9до 16ч | Замена прибора учета на опоре в сторону ул.Измайлова 59 | КТП-146 | Детский сад №57 ул.Измайлова 51а; ООО НПО «Сапсан» ул.Измайлова; Светофор ВЛ-0,4кВ ул.Измайлова / ул.Антонова Население: ул.Измайлова 43,45,47,49,51,53,55,57,59, 61,65,77 |
| 07.06.2018г | с 9до 16ч | Ремонт ИК в сторону ул.Набережная реки Пензы д.22 | ТП-134 | Библейский центр ул.Урицкого42; Зао ЭР-Телеком Холдинг ул.Урицкого 44а/10 Кафе ул.Урицкого 44б; Магазин ул.Урицкого 44а/10; ул.Урицкого 44а; нежилое помещение ул.Урицкого 44 Население: ул.Урицкого; ул.Набережная р.Пензы |

Технический директор	             		В.А.Комаров