Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.02.2019г. | с 9 ч до 16ч | Замена измерительных тр-ров тока | ВРУ-0,4кВ МКД | Ул. Ладожская 95 |
| 11.02.2019г. | с 9 ч до 15ч | Замена трансформаторов тока | КЛ от ТП-761 на жил.дом | 5-й Виноградный пр-д, 22 |
| 11.02.2019г. | с13 ч до15ч | Замена ПУ | КЛ от ТП-604 на жил.дома | Ул.Островского 6, 10 |
| 11.02.2019г. | с 9 ч до 13ч | Ремонт измерительного комплекса | ВРУ-0,4кВ МКД | Ул.Лядова,32 под.2 |
| 11.02.2019г. | с13 ч до16ч | Замена измерительных тр-ров тока | ВРУ-0,4кВ МКД | Пр. Победы 95 под.2 |
| 11.02.2019г., 12.02.2019г. | с 9 ч до 16ч | Ремонт ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1041 | Нежилое здание ул.Долгорукова 4а |
| С 11.02.2019г. по 15.02.2019г | с 9 ч до 16ч ежедневно | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от РП-1 | торгово-остановочный павильон ул.Луначарского; ГСК «Старт» ул.Луначарского 106; ООО «Бигборд» пр-т Победы; Производственная база ООО «ПЭТК» пр-т Победы 3а; ООО «ЭР ЭНД БИ АУТДОР», ООО НПО «Сапсан» ул.Луначарского Население: ул.Вяземского3,5,9,11,13; ул.Луначарского103,103а,104 |
| С 11.02.2019г. по 15.02.2019г | с 9 ч до 16ч ежедневно | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-360 | Закусочная ул.Овощная 5; торговый павильон, магазин - ул.Серпуховская 1; ООО «РКС» пр-т Победы 88; Светофор пр-т Победы/з-д Тяжпром; ООО «Сталкер», ООО «Титул Плюс», торгово-остановочный павильон, ООО НПО «Сапсан» ООО «АПР-СИТИ/ТВД» пр-т Победы Население: ул.Серпуховская; ул. 2-я Офицерская; ул.Овощная;пр-т Победы |
| С 12.02.2019г. по 15.02.2019г | с 9 ч до 16ч ежедневно | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-305 | Население: пр-д Кошевого; пр-д Седова4; ул.Кошевого; ул.Нейтральная; ул. 2-я Нейтральная; ул.Ново-Нейтральная |
| 12.02.2019г. | с 9 ч до12ч | Замена трансформаторов тока | КЛ от ТП-201 на жил.дом КЛ от РП-28 на жил.дом | Ул.Ударная, 42 Ул.Кулибина, 13 |
| 12.02.2019г. | с13 ч до15ч | Замена трансформаторов тока | КЛ от ТП-26 на жил.дом | Ул.Кулакова, 10 |
| 12.02.2019г., | с 9 ч до 16ч ежедневно | Текущий ремонт оборудования | ТП-22 сек.СТ-1 | Торгово-офисное помещение ул.Московская 36/8; нежилые помещения ул.Московская 32; нежилое помещение ул.Московская 34; ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Московская 30а; Магазины ул.Московская 18,20,22,24,26, 28,30,32; Стоматология ул.Кураева 10; Админ.здание ул.Володарского 7; ЦТП ул.Московская 181;Офис ул.Володарского 23/12 Банк ул.Московская 14; Кафе ул.Московская 16,24; Торговый центр ул.Московская 34; Админ.здание ул.Володарского 9; ОФ «Пенза Молодая», неж.помещение ул.Московская 20; офис ул.Володарского 9а; УМВД ул.Московская 30; Школа живописи ул.Московская24; Центр соц.поддержки ул.Московская22 Население: ул.Володарского 9а, 15 |
| 13.02.2019г. |  |  | ТП-22 сек.СТ-2 |  |
| 12.02.2019г., | с 9 ч до 16ч ежедневно | Текущий ремонт оборудования | ТП-590 сек.СТ-1 | Ремонт обуви, ООО «Ключ здоровья», торговый павильон, ООО «Фобус», Парикмахерская, ООО «Пакт» пр-т Строителей 98 ЗАО «ЭР Телеком Холдинг» УК «Запрудный» пр-т Строителей 98, 108 |
| 13.02.2019г. |  |  | ТП-590 сек.СТ-2 |  |
| 12.02.2019г | с 9 ч до13ч | Замена прибора учета | ВРУ-0,4кВ МКД | Пр. Победы 140 |
| 12.02.2019г. | с 9 ч до13ч | Замена измерительных тр-ров тока | ВРУ-0,4кВ МКД | Пр. Победы 95 под.5 |
| 12.02.2019г | с13 ч до16ч | Замена прибора учета | ВРУ-0,4кВ МКД | Ул.Чаадаева 99 |
| 13.02.2019г | с 9 ч до13ч | Замена ПУ на отпайке ВЛ-0,4кВ | КТП-306 | Мастерская дизайна и рекламы, нежилое помещение, Ателье - ул.Овощная 40; Рекламные конструкции, - пр-т Победы ; мини-магазин пр-т Победы 124в Население: ул.Овощная; ул.Серпуховская; ул.Урожайная |
| 13.02.2019г | с 9 ч до12ч | Замена трансформаторов тока | КЛ от РП-8 на жил.дом КЛ от ТП-202на жил.дом | Ул.Докучаева 14,16,18; ул.Беляева12; ул.Циолковского 35; ул.Циолковского/ул.Г.Титова 43/26; ул.Г.Титова 24; Ул.Докучаева 13,15,17 |
| 13.02.2019г | с 9 ч до13ч | Замена ПУ на отпайке ВЛ-0,4кВ | Руб.ВЛ-0,4кВ ул.Ударная (КТП-208) | Ул.Ударная , кафе |
| 13.02.2019г. | с13 ч до15ч | Замена трансформаторов тока | КЛ от ТП-202на жил.дом ВЛ от ТП-86 на жил.дом | Ул.Докучаева 13,15,17 Ул.Циолковского/Леонова 10/29 |
| 14.02.2019г., | с 9 ч до12ч на 1час | Подключение цепей питанияшкафа АИИС КУЭ | ТП-3 | Офисное помещение, парикмахерская - ул.Красная 45; офис, парикмахерская ул.Чкалова 41; кафе ул.Красная 33а;офисное помещение, магазин - ул.Красная 33/51; ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Красная 33/51, 33а,45; Население: ул.Куйбышева; ул.Толстого ; ул.Красная; ул.Чкалова |
| 14.02.2019г., | с 9 ч до 15ч | Установка ПУ на опоре по ул.Суходольная, 41 | ВЛ от ТП-166, КЛ от ТП-173на жил.дом | Ул.Мира 16,14 |
| 15.02.2019г. | с 9 ч до12ч на 1час | Подключение цепей питанияшкафа АИИС КУЭ | ТП-316 | ОАО Метан ул.Толстого 137 Население: пр-д Дарвина; пр-д Некрасова; ул.Гражданская; ул.Дарвина; ул.Жуковского; ул.Ключевая; ул.Короленко; ул.Ново-Гражданская;ул.Пугачева107; ул.Пушкина; ул.Толстого; ул.Шевченко; |
| 15.02.2019г. | с 9 ч до13ч | Замена трансформаторов тока на руб. Пр.Победы 138 | ТП-261 СТ-2 | МДОУ дет.сад №149 ул.Рахманинова 23; ЦТП-308 пр-т Победы136а; ООО «Алмаз», магазины, ООО «Фобус» - пр-т Победы 138; ГСК «Арбековский», магазин, кафе, торг.павильон, парикмахерская - ул.Тернопольская 4; магазин ул.Рахманинова 25; ЗАО «ЭР Телеком Холдинг» ул.Рахманинова 25,27; ЗАО «ЭР Телеком Холдинг» ул.Тернопольская 4,6; останов.павильон ул.Тернопольская; ОАО «АПР-СИТИ/ТВД» пр-т Победы; нежилое помещение ул.Рахманинова 27а Гимназия ул.Рахманинова 21а Население: пр-т Победы 138 |
|  | с13 ч до16ч |  | ТП-261 СТ-1 |  |
| 15.02.2019г | с 9 ч до12ч | Замена трансформаторов тока | КЛ от ТП-903 на жил.дом | Ул.Заводская 11,13 |
| 15.02.2019г. | с13 ч до15ч | Замена трансформаторов тока | ВЛ от ТП-201 на жил.дома ВЛ от ТП-330 на жил.дом | Ул.Кулибина 4,6,8; ул.Циолковского 16,18; ул.Ударная 37 Ул.Кирова 10 |

Технический директор			В.А.Комаров