Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.10.2018г | с 9 до 12ч | Замена трансформаторов тока | РУ-0,4кВ Жил.дома | Ул.Ленина д.18 |
| 22.10.2018г | с 9 до 13ч | Замена трансформаторов тока | МКД | Ул.Ленина д.47 |
| 22.10.2018г | с 13 до 16ч | Замена трансформаторов тока | МКД | Ул.Ленина д.45 |
| с 22.10.2018г по26.10.2018г. | с 9 до 16ч ежедневно | Перевод нагрузок | ВЛ-0,4кВ от ТП-30со | СНТ «Заря» |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-5201 | СНТ «Заря» |
| с 22.10.2018г по26.10.2018г | с 9 до 16ч ежедневно | Ремонт линии | ВЛ-0,4кВ от ТП-72 | киоск ул.8Марта; мини-магазин ул.8 Марта 20;ООО «Автомастер»автоцентр ул.8Марта28; магазин ул.8Марта 20а; маазин автоцвет ул.8марта 70б; светофор ул. 8Марта/Путепровод;светофор ул.8Марта/ул.Островского Население: 2-й пр-д Яблочкова, 1-й пр-д Огарева. ул.Огарева, ул.Производственная, 2-й Средний пр-д, ул.8 марта 5,12,16,16а, пр-д 8 марта 1-8, ул.Карпинского 100-131, 1-й Краснознаменный пр-д 15 |
| 23.10.2018г | с 9 до 13ч | Замена трансформаторов тока | МКД | Ул. Г.Титова д.12 |
| 23.10.2018г | с 13 до 16ч | Замена трансформаторов тока | МКД | Ул. Г.Титова д.14 |
| 23.10.2018г | с 9 до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-853 | Автосервис ул.Измайлова 67, 81; Население: ул.Измайлова 79 |
| 23.10.2018г | с 9 до 12ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-953 | ЗАО ЭР Телеком Холдинг - ул.Луначарского 36,38а,40,42, ул.Толстого 34;Магазины, нежилое помещение - ул.Луначарского 42; Стоматологическая поликлиника, поликлиника, магазин, -ул.Луначарского 40; Магазин ул.Луначарского 38а Население: ул.Ухтомского 59 |
| 23.10.2018г | с 9 до 16ч | Текущий ремонт оборудования | КТП-3720 | Население: ул.Гвоздева, Буслаева |
| 24.10.2018г | с 14 до 16ч | Тех.присоединение | ТП-618 | Парикмахерская, ЗАО ЭР Телеком Холдинг, Магазины, ООО «Ключ здоровья», - ул.Карпинского45; нежилое помещение, ОАО «Метан» СКЗ- ул.8 Марта 3; Кафе ул.Карпинского 39а; магазин ул.Карпинского 41б; ЦТП ул.Карпинского 45в; Школа-дет.сад ул.8 Марта 5; Школа ул.Карпинского 43а; Население: ул.8 Марта 3, ул.Карпинского 45 |
| 24.10.2018г | с 9 до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-827 | Административное здание, ООО «Агрохолдинг», ООО «Фундамент», магазин, автоцентр - пр-т Победы 96а; ИП пр-т Победы 122в |
|  |  |  | ТП-306 | Магазин ул.Овощная 40; ООО Аверс рекламная конструкция, ООО АПР-Сити/ТВД - пр-т Победы 114; ООО «Титул плюс» пр-т Победы; мини-магазин пр-т Победы 124в Население: ул.Овощная; ул.Серпуховская; ул.Урожайная |
| 24.10.2018г. | с 9 до 16ч | Перевод нагрузок | ВЛ-0,4кВ от ТП-336 | Магазин ул.Некрасова 43; Светофор ул.Пушкина / Приборостроительный колледж; Светофор ул.Пушкина/ул.Некрасова; административное здание ул.Некрасова 46 Население: 1-й, 2-й, 3-й Гражданский пр-ды; пр-д Дарвина; пр-д Некрасова; ул.Ключевая; ул.Некрасова; ул.Ново-Гражданская; ул.Проломная; ул.Пушкина; ул.Солдатская; |
| 25.10.2018г | с 9 до 16ч | Замена ПУ на опоре | ТП-422 | Население: 3-й Заозерный пер., пр-д Заозерный, 2-я Заозерная ул., ул.Родниковая, ул.Ртищевская, ул. Ст.железнодорожная, ул. Ст.озерная, Главная 5а |
| 26.10.2018г | с 9 до 16ч | Замена ПУ на опоре | ТП-99 | Население: ул.354 Стрелковой дивизии; С/Т Пригородное |
| 26.10.2018г | с 9 до 12ч | Замена трансформаторов тока | РУ-0,4кВ Жил.дома | Ул.Ленина д.20 |

Технический	 директор				В.А.Комаров