Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 26.12.2018г., по 28.12.2018г. | с 9ч до 16ч ежедневно | Монтаж ВЛ-0,4кВ по тех.присоединен. ул.Донецкая | ВЛ-0,4кВ от ТП-674 руб. ул.Романовка | Население: ул.Донецкая; ул.Романовка |
| 27.12.2018г. | с 9ч до 11ч.-30ч | Присоединение вновь проложенной КЛ-0,4кВ | ТП-531 Сек.СТ-1 | Кафе ул.Ладожская 3а; нежилое помещение ул.Ладожская 9; автостоянка ул.Ладожская 1а; Автомойка ул.Ладожская 2; ЦТП-334 ул.Ладожская 7а; стоматологический кабинет, магазин, швейная мастерская, ОПС - ул.Ладожская 1; ЗАО ЭР-Телеком Холдинг ул.Ладожская 3,5,7,11,13,17 |
| 27.12.2018г. | с 9ч до 16ч | Вырезка сучьев на ВЛ-0,4кВ | ТП-48 руб. ул.Ломовская | маг. «Стройматериалы» ул.Тухачевского 24; магазины ул.Тухачевского32; магазин ул.Ломовская 4; торг.павильон ООО «Александровское молоко» ул.Локомотивная; ООО «Рос-Таргет» маг «Магнит» ул.Тухачевского 24;мастерская ул.Ломовская 2; ОПС №9 ул.Ломовская 32; Светофор ул.Тухачевского/ст.Пенза-3; СТО, произ.-торг.компания - ул.Ломовская 2 Население: ул.Заречная 3,5; ул.Инсарская ; ул.Ломовская 1,3,4; ул.Мокшанская; ул.Осадная 2,34,5,9;ул.Павлушкина; ул.Тухачевского |
| 27.12.2018г., 28.12.2018г. | с 9ч до 16ч ежедневно | Вырезка сучьев на ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-569 | ГСК «Березка» 5-й Виноградный пр-д; ГСК «Венера» 5-й Виноградный пр-д 20; ГСК «Волга» ул.Рахманинова 5; ГСК «Западный» 5-й Виноградный пр-д 23а; ГСК «Кронштадский», ГСК «Салют» 5-й Виноградный пр-д 10; ГСК «Малый» 5-й Виноградный пр-д 1; ГСК «Пиком» ул.Рахманинова 1; ГСК «Стрела» ул.Рахманинова 5б;ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Глазунова 2а,4а,6а; ЦТП 555 квартал ул.Рахманинова 14; МУП «Городская аварийно-ремонт.служба жил.хоз» ООО «Ключ здоровья» - 5-й Виноградный пр-д 12; Население: 5-й Виноградный пр-д 1,4,6,10; ул.Глазунова 2а,4а,6а,8,10,10а,12,12а,14,14а,16,16а; ул.Рахманинова 18а |
| 28.12.2018г. | с 9ч до 16ч | Демонтаж опор на ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-205 | ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» ул.Кордон студеный; нежилое помещение ул.Кордон студеный 41а; нежилое здание ул.Кордон студеный 55; Станция подкачки воды ул.Кордон студеный 1в; Котельная ул.Кордон студеный; Общежитие ул.Кордон студеный 1а; ИП ул.Кордон студеный 16 Население: ул.Кордон студеный |